INFORMARE

,, Realizare cai de acces in Cartieriul  Nufarul II  - Soseaua de centura  a municipiului Oradea ,, -  ETAPA  III

- constructor  - S.C. DRUMURI ORĂŞENEŞTI S.A. ;

- locuri de parcare executate  = 111  locuri ;

- valoare lucrărilor conform PV de recepţie = 1.017.816,14 lei cu TVA ;

- demarat lucrările în data 14.11.2012 ;

- durata de execuţie a lucrarilor conform contract = 6 luni ;

- termen de finalizare 21.06.2013

- lucrari executate :

• alei carosabile şi accese în lungime = 315m ;

• trotuare cu lăţimea medie de 1,50m în lungime = 404m ;

•  reţea de canalizare pluvială în lungime de 27,0 m; racorduri guri de scurgere 91,0m;  cămine de vizitare 2 buc ; guri de scurgere 14 buc;

•  reţea iluminat public în lungime de 510 ml; stâlpi de iluminat metalici octogonali 14 buc  H=8m; stălpi de iluminat ornamentali 4 buc H=3,75m;  corpuri de iluminat 21 buc ; corp lampadar 4 buc;

,, Realizare cai de acces in Cartieriul  Nufarul II  - Soseaua de centura  a municipiului Oradea ,, -  ETAPA  IV

- constructor  - S.C. SELINA S.R.L.

- locuri de parcare executate  = 297  locuri , pe o suprafaţă de 2.652mp;

- valoare lucrărilor conform contract = 3.087.823,59 lei cu TVA ;

- demarat lucrările în data 08.04.2013 ;

- durata de execuţie a lucrarilor conform proiect = 6 luni ;

- termen de finalizare 08.10.2013

- lucrari executate :

• alei carosabile şi accese în lungime = 1053m   ;

• trotuare cu lăţimea medie de 1,50m în lungime = 1800m ;

•  reţea de canalizare pluvială în lungime de 47,0 m; racorduri guri de scurgere 350,0m;  cămine de vizitare 16 buc ; guri de scurgere 62 buc;

•  reţea iluminat public în lungime de 1525 ml; stâlpi de iluminat metalici octogonali 40 buc  H=8m;  corpuri de iluminat 55 buc ;

- Parcări realizate în zonă pe lucrări curente = 375 locuri, valoarea lucrărilor executate = 1.325.000 lei cu TVA

24.09.2013